HattEDA

Teknik Gereksinimler ve Mimari Spesifikasyon

Qt/C++ tabanlı CAD • CAM • Elektronik Otomasyon Platformu

Sürüm 0.2 — Plugin ve Workspace Mimari Revizyonu

12 Eylül 2026

Dokümanın amacı — Bu metin yalnızca fikir özeti değildir. Vibe coding / AI coding agentlarının HattEDA’yı birbirleriyle çelişmeden geliştirebilmesi için ürün sınırlarını, veri sözleşmelerini, mimari kuralları, dosya formatlarını, doğrulama kapılarını ve geliştirme sırasını tanımlayan ana teknik şartnamedir.

# Doküman Kontrolü

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Belge kodu | HATT-SPEC-0001 |
| Sürüm | 0.2 |
| Durum | Mimari başlangıç taslağı / plugin-ready uygulama sözleşmesi |
| Birincil hedef | AI coding agentlarının doğrudan uygulayabileceği tekil teknik kaynak |
| Ana teknoloji | C++20 + Qt 6 + CMake |
| Ana proje formatı | .hatt |
| Komponent paket formatı | .hattc |
| AI durumu | Çekirdek bağımlılık DEĞİL; ürün olgunlaştığında hızlandırıcı katman |
| Öncelikli platform | Windows x64; mimari Windows’a kilitlenmeyecek |
| Ana çalışma alanları | Mergen — Schematic & Simulation; Kayra — PCB/CAD/CAM; dinamik Tool Workspace Host |
| Plugin paket formatı | .hattplug |
| Plugin yaklaşımı | Birinci sınıf mimari gereksinim; trusted native Qt UI plugin + out-of-process tool service modeli |

Normatif dil — MUST/ZORUNLU: ihlal edilemez mimari kural. SHOULD/ÖNERİLEN: güçlü varsayılan; sapma için ADR gerekir. MAY/OPSİYONEL: uygulanması ürün aşamasına bağlı.

# İçindekiler / Ana Bölümler

1. Yönetici özeti ve sabit kararlar

2. Ürün vizyonu, kapsam ve kapsam dışı hedefler

3. Mimari ilkeler

4. Teknoloji temeli: Qt/C++

5. Repository ve modül sınırları

6. Ortak domain veri modeli ve geometri

7. .hatt proje formatı

8. .hattc komponent formatı

9. Komponent runtime ve davranış modelleri

10. Component Studio

11. Seed library stratejisi

12. KiCad import ve normalizasyon

13. Şematik editörü gereksinimleri

14. PCB editörü gereksinimleri

15. ERC, DRC ve doğrulama motorları

16. Simülasyon mimarisi

17. CAM, üretim çıktıları ve BOM

18. Parça ikamesi / uyumluluk motoru

19. UI/UX ve masaüstü uygulama kabuğu

20. Kalıcılık, autosave, recovery ve migration

21. Plugin SDK, Extension Host ve Adapter Mimarisi

22. Gelecekte AI/LLM mimarisi

23. Güvenlik ve güvenilmeyen veri

24. Lisans ve uyumluluk stratejisi

25. Gizlilik, telemetri ve çevrimdışı çalışma

26. Performans hedefleri

27. Test stratejisi ve kalite kapıları

28. CI/CD ve sürümleme

29. Kod standartları ve hata yönetimi

30. Yol haritası ve kabul kriterleri

31. Agent uygulama talimatları

32. İlk geliştirme backlog’u

33. Risk kaydı

Ek A–G: manifestler, arayüzler, enumlar, klasör ağacı, plugin örneği ve kontrol listeleri

# 1. Yönetici Özeti ve Sabit Kararlar

HattEDA; elektronik şema tasarımı, PCB/CAD, CAM/üretim hazırlığı ve zaman içinde otomasyon özelliklerini tek masaüstü ürününde birleştiren bir platform olacaktır. İlk başarının şartı devasa bir “hazır komponent sayısı” değildir; kararlı bir iç veri modeli, iyi bir komponent editörü, yaygın seed library ve dış kütüphaneleri HattEDA’nın iç formatına dönüştüren import katmanıdır.

Sabit karar #1 — HattEDA’nın çekirdeği C++ olacaktır. Qt; UI, platform soyutlama, dosya/iş parçacığı/uygulama servislerinde kullanılacaktır. Elektriksel domain, geometri, proje modeli, simülasyon sözleşmeleri ve doğrulama kuralları QML/JavaScript içine gömülmeyecektir.

Sabit karar #2 — AI/LLM ilk sürümün çalışması için zorunlu değildir. HattEDA AI olmadan eksiksiz kullanılabilmelidir. Gelecekte AI; datasheet → komponent adayı, parça ikamesi, otomasyon ve kullanıcı iş akışını hızlandıran “ittirici güç” olacaktır.

Sabit karar #3 — Harici formatlar doğrudan runtime formatı değildir. KiCad gibi kaynaklardan alınan veri Import → Normalize → Validate → .hattc hattından geçirilir; çalışma zamanı yalnız HattEDA’nın canonical iç modelini bilir.

Sabit karar #4 — Bir komponentin geçerli olması için simülasyon modeli zorunlu değildir. Sembol + footprint + pin eşlemesi + temel elektriksel metadata yeterli olabilir. Simülasyon yeteneği ayrı bir kabiliyettir.

Sabit karar #5 — .hatt ve .hattc sürümlenmiş container formatları olacaktır. Projeler kullanılan komponent revizyonlarını sabitleyebilmeli veya proje içine gömebilmelidir; yıllar sonra aynı proje yeniden üretilebilir olmalıdır.

Ürünün ilk teknik avantajı şu zincirdir:

Built-in Seed Library ─┐

KiCad Import ───────────┼─> Hatt Component IR ─> Validate ─> .hattc ─> Runtime

Component Studio ───────┘

Gelecekte:

Datasheet + AI Tools ───┘

# 2. Ürün Vizyonu, Kapsam ve Kapsam Dışı Hedefler

## 2.1 Ürün vizyonu

Elektronik tasarımı yalnız çizim olarak değil; bağlanabilir, doğrulanabilir, simüle edilebilir ve üretilebilir bir proje modeli olarak ele almak.

Kullanıcıyı tek bir vendor kütüphanesine kilitlememek; import edilen veriyi HattEDA’nın kararlı iç modeline dönüştürmek.

Komponentleri “resim + footprint” olmaktan çıkarıp kimlik, pinler, elektriksel özellikler, davranış, kaynak ve testleri bulunan paketler yapmak.

Üretime giden çıktıları yeniden üretilebilir (reproducible) tutmak.

Gelecekteki AI katmanını UI şovu değil, deterministik araçları kullanan gerçek bir elektronik tasarım yardımcısı haline getirmek.

## 2.2 V0–V1 kapsamı

Yeni proje oluşturma, açma, kaydetme, autosave ve recovery.

Şematik editörü: semboller, pinler, netler, junction, label, power sembolleri, hierarchy temeli.

PCB editörü: board outline, footprint/pad, track, via, zone temeli, net eşleme, DRC.

Component Studio ve .hattc üretimi.

Yaygın seed library ve parametrik footprint üreticileri.

KiCad sembol/footprint importu ve preview/validation.

ERC/DRC motoru.

SPICE backend adapter ve seçili komponentlerde simülasyon.

Gerber/Excellon gibi temel CAM çıktıları.

BOM çıktısı ve temel parça karşılaştırma altyapısı.

PluginHost/ContributionRegistry iskeleti, WorkspaceHost ve örnek plugin SDK ilk mimarinin parçasıdır.

Mergen ve Kayra kalıcı birincil workspacelerdir; Gerber Viewer, raporlar, CNC controller gibi araçlar dinamik Tool Workspace Host içinde açılabilir.

## 2.3 Bilinçli kapsam dışı hedefler

İlk sürümde Proteus düzeyinde MCU instruction-level emülasyonu.

Her entegreyi transistör seviyesinde modellemek.

İlk sürümün AI API’ye veya internet bağlantısına mecbur olması.

İlk günden milyonlarca komponentli resmi HattEDA kütüphanesi.

İlk günden tam autorouter / FPGA toolchain / mekanik 3D CAD.

İlk sürümde plugin marketplace, otomatik ücretlendirme ve third-party binary hot-reload/hot-unload garantisi.

Harici kütüphane formatını HattEDA runtime formatı olarak kullanmak.

Component paketlerinin içinde keyfi kullanıcı kodu/script çalıştırmak.

# 3. Mimari İlkeler

| İlke | Kural |
| --- | --- |
| Tek doğruluk kaynağı | Domain nesneleri ve format şemaları tek bir canonical tanıma sahip olmalıdır. UI aynı bilgiyi ayrı bir gizli modelde tutmamalıdır. |
| Deterministik çekirdek | Aynı giriş aynı seri hale getirilmiş çıktı ve aynı ERC/DRC sonucunu üretmelidir. |
| UI ≠ domain | Widget/QML sınıfları elektriksel mantığın sahibi olamaz. UI, application/use-case katmanını çağırır. |
| Import bir sınırdır | KiCad/EasyEDA vb. parser çıktısı doğrudan editöre giremez; normalize edilmiş Hatt IR gerekir. |
| Version everything | Dosya formatı, component şeması, migration, simülasyon model türleri ve plugin API sürümlenmelidir. |
| Fail closed for manufacturing | Üretim çıktısında belirsiz pin/footprint eşleşmesi varsa sessiz tahmin yapılmaz; bloklayıcı uyarı üretilir. |
| Undo/redo first-class | Kullanıcıyı etkileyen tüm edit işlemleri command/transaction olarak geri alınabilir olmalıdır. |
| No hidden online dependency | Proje açma, düzenleme, DRC ve temel export çevrimdışı çalışmalıdır. |
| Provenance first | İçe aktarılan veya üretilen komponentin kaynağı ve lisans metadatası kaybolmamalıdır. |
| AI proposes; validators decide | Gelecekte AI değer önerebilir; doğrulama kuralları ve kullanıcı onayı güven kapısıdır. |
| Plugin-first extensibility | Programın genişletilebilirliği sonradan yama değildir. Workspace, editor/viewer, dock panel, command, toolbar, importer/exporter ve tool service katkıları versioned Plugin API üzerinden yapılır. |
| Branding ≠ code contract | Mergen ve Kayra kullanıcıya görünen ürün adlarıdır. Core namespace/sınıf adları SchematicWorkspace, BoardWorkspace, SimulationService gibi teknik adlarda kalır. |

# 4. Teknoloji Temeli: Qt/C++

## 4.1 Dil ve standart

C++20 ZORUNLU başlangıç tabanıdır. C++23’e geçiş ayrı ADR ve toolchain matrisi ile yapılır.

Qt 6 kullanılacaktır. Tam minor/LTS sürümü repository bootstrap aşamasında pinlenir; agent “latest” diyerek otomatik yükseltemez.

CMake canonical build sistemidir. CMake Presets ile Debug/Release/CI profilleri tanımlanır.

Compiler warnings yüksek seviyede açık tutulur; CI’da proje kodu için warnings-as-errors uygulanır.

clang-format ve clang-tidy konfigürasyonları repository’de version control altında tutulur.

## 4.2 Qt Widgets / QML kararı

Başlangıç için ZORUNLU varsayılan: ana masaüstü kabuğu QMainWindow + Qt Widgets olacaktır. Menüler, toolbarlar, QDockWidget tabanlı paneller, property inspector ve Plugin SDK v1 QWidget tabanlıdır. Şematik/PCB viewport C++ tabanlı özel rendering katmanıdır. QML/Qt Quick yalnız belirli ekranlarda gerçekten fayda sağladığında ve domain mantığı taşımadan gömülebilir; Plugin SDK v1 için QML zorunlu bağımlılık değildir.

Neden saf QML değil? — EDA viewport’u; büyük sahne, seçim, snapping, geometri, hit testing, undo/redo ve hassas koordinat gerektirir. JavaScript/QML içine domain kuralı gömmek ileride test ve deterministik davranış sorunları üretir. QML yasak değildir; çekirdek değildir.

Runtime native plugin desteği için masaüstü dağıtımında dinamik Qt/plugin yükleme yolu korunmalıdır. QPluginLoader tabanlı pluginler platform/toolchain/Qt ABI uyumluluk kontrolünden geçmeden instantiate edilmez.

## 4.3 Rendering yaklaşımı

Viewport API’si renderer’dan bağımsız tasarlanacaktır. İlk implementasyon QPainter/QOpenGLWidget veya Qt RHI tabanlı özel renderer olabilir; seçim ADR ile yapılır.

Domain koordinatları ekran piksel koordinatından bağımsızdır. Kamera/pan/zoom yalnız view transform’dur.

Hit testing render çıktısından yapılmaz; spatial index + domain geometri üzerinden yapılır.

Grid, snap ve cursor feedback görsel katman; gerçek geometriyi sessizce değiştiremez.

## 4.4 Threading

UI thread yalnız UI ve kısa komutlar içindir.

Import, DRC, zone fill, simulation, büyük serialization ve index rebuild işlemleri background job olarak çalışabilir.

Domain modeline eşzamanlı yazma serbest bırakılmaz. Değişiklikler transaction/command kuyruğu ile serialize edilir.

İptal edilebilir uzun görevler cancellation token benzeri açık sözleşme kullanır.

# 5. Repository ve Modül Sınırları

Monorepo önerilir. Agentların bağımlılıkları rastgele bağlamaması için katmanlar fiziksel klasör ve CMake target sınırları ile zorlanmalıdır.

/CMakeLists.txt

/CMakePresets.json

/apps/hatteda-desktop/

/libs/

plugin-api/

plugin-host/

workspace-api/

tool-process-api/

ui-shell/

core-foundation/

geometry/

project-domain/

component-domain/

schematic-domain/

pcb-domain/

cam-domain/

validation/

simulation-api/

import-api/

kicad-importer/

serialization/

app-services/

ui-common/

/schemas/

hatt/

hattc/

/tests/

unit/

integration/

golden/

fuzz/

performance/

/docs/

architecture/

adr/

formats/

agent/

/third_party/

/sdk/

hatt-plugin-sdk/

sample-plugins/

/tools/

| Katman | Bağımlı olabilir | Bağımlı OLAMAZ |
| --- | --- | --- |
| core-foundation | STL, küçük utility | Qt Widgets, project-specific UI |
| geometry | core-foundation | UI, importer |
| component-domain | foundation, geometry | Widgets/QML, KiCad parser |
| schematic-domain | foundation, geometry, component-domain | UI toolkit |
| pcb-domain | foundation, geometry, component-domain | UI toolkit |
| serialization | domain modelleri | UI |
| kicad-importer | import-api, normalization DTO | UI ve Hatt runtime’a doğrudan yazma |
| app-services | domain + serialization + adapters | Viewport implementasyon detayı |
| desktop UI | app-services + read-only DTO/view models | Format parser ayrıntıları |
| plugin-api | core-foundation, stable DTO contracts, Qt Core/Widgets boundary | domain concrete implementations, serializers, importer internals |
| plugin-host | plugin-api, app-services, ui-shell | direct file-format mutation, direct domain pointer exposure |
| tool-process-api | core-foundation, IPC DTO/protocol | QWidget pointers, in-process domain objects |
| ui-shell | app-services, workspace-api, plugin-host | KiCad parser, serializer internals |

# 6. Ortak Domain Veri Modeli ve Geometri

## 6.1 Kimlikler

Her persistent domain nesnesi stable UUID/ULID benzeri benzersiz kimliğe sahip olmalıdır. Ekrandaki isim kimlik değildir.

Component identity; vendor/MPN bilgisinden bağımsız internal component_id ve revision_id taşır.

Pin number string olarak desteklenmelidir; yalnız integer varsayımı yapılmaz (A1, EP, PAD gibi değerler mümkündür).

Reference designator (R1, U3) proje-instance özelliğidir; library component kimliği değildir.

## 6.2 Birimler

ZORUNLU — Core geometride float/double koordinat canonical veri olarak kullanılmamalıdır. Uzunluklar int64 nanometre (nm) tabanlı internal unit ile saklanmalıdır. UI mm/mil gösterimini dönüştürür.

| Tür | Canonical saklama | Not |
| --- | --- | --- |
| Uzunluk/pozisyon | int64 nm | 1 mm = 1,000,000 nm |
| Açı | int32 micro-degree veya açık tanımlı fixed-point | Tek yöntem seçilip format şemasında dondurulur |
| Gerilim/akım vb. | SI tabanlı typed quantity + birim metadata | String “5V” core hesapta kullanılmaz |
| Zaman | int64 femto/pico/nano saniye seçimi backend’e göre | Simülasyon API’sinde açık ölçek |
| Renk/görsel | UI/render metadata | Elektriksel domain kararı değildir |

## 6.3 Koordinat sistemi

Core world coordinates: +X sağa, +Y yukarı önerilir. Screen +Y aşağı dönüşümü view transform’da yapılır.

Rotation yönü ve pozitif açı tanımı format belgesinde kesin tanımlanmalıdır.

Mirror/flip explicit transform olmalıdır; negatif scale ile gizlenmemelidir.

PCB front/back dönüşümü tek bir canonical transform fonksiyonu üzerinden yapılmalıdır.

## 6.4 Typed domain

“type”: “string” ile her şeyi taşımak kısa vadede kolay görünür ancak vibe coding sırasında semantik hataları büyütür. PinElectricalType, LayerId, NetId, PadShape, ComponentModelType gibi alanlar enum/strong type olarak tanımlanacaktır.

# 7. .hatt Proje Formatı

## 7.1 Amaç

.hatt tek kullanıcı dosyası olarak bir proje container’ıdır. İçeride şematik, PCB, CAM ayarları, proje metadata, component lock bilgisi ve opsiyonel gömülü asset/component paketleri bulunur. İlk sürümde ZIP-compatible container + versioned JSON canonical öneridir.

my-controller.hatt  (ZIP container)

├── manifest.json

├── project.json

├── schematic/

│   ├── root.json

│   └── sheets/<uuid>.json

├── pcb/

│   └── board.json

├── cam/

│   └── profiles.json

├── bom/

│   └── overrides.json

├── components/

│   ├── lock.json

│   └── embedded/<component-revision>.hattc   (opsiyonel)

├── assets/

│   └── ...

├── extensions/

│   └── <plugin-id>/

│       ├── extension.json

│       ├── state.json

│       └── assets/...

└── checksums.json

## 7.2 Zorunlu manifest alanları

| Alan | Zorunlu | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| format | Evet | "hatt-project" |
| format_version | Evet | SemVer veya açık integer schema revision |
| project_id | Evet | Stable ID |
| created_with | Evet | HattEDA version/build |
| created_at | Evet | UTC ISO-8601 |
| modified_at | Evet | UTC ISO-8601 |
| documents | Evet | Şematik/PCB doküman indexi |
| component_lock | Evet | Kullanılan component revision/hash listesi |
| minimum_reader | Önerilen | Eski sürümün sessizce yanlış açmasını engeller |
| features | Önerilen | Kullanılan optional format capabilities |

## 7.3 Save semantics

Save atomik olacaktır: önce geçici dosyaya yaz, fsync/flush, doğrula, sonra rename/replace.

Crash sırasında mevcut iyi dosya yarım yazılmış dosyayla ezilmez.

Autosave ana .hatt dosyasını sürekli ezmez; ayrı recovery snapshot/journal kullanır.

Her save sonunda format validator çalıştırılır.

Unknown future fields mümkün olduğunca korunmalı; ancak semantiği bilinmeyen özellik üretim çıktısına etki ediyorsa kullanıcı uyarılmalıdır.

## 7.4 Reproducibility

Bir proje global library’deki “en yeni” komponente otomatik bağlanmamalıdır. Component dependency lock; component_id + revision/hash üzerinden çalışır. Kullanıcı “update components” eylemini açıkça başlatır, diff görür ve onaylar.

## 7.5 Plugin / extension state

Plugin’e ait persistent proje verisi core schema’ya keyfi alan eklemek yerine extensions/<plugin-id>/ altında namespaced saklanmalıdır.

Her extension.json plugin_id, plugin_state_schema_version, required/optional bilgisi, payload path ve checksum taşımalıdır.

Core, tanımadığı optional extension payload’unu mümkün olduğunca koruyarak round-trip yapmalıdır; required bir plugin eksikse kullanıcıya açık degraded-mode/blocked-mode kararı gösterilir.

Bir .hatt projesinin içindeki plugin binary’si ASLA otomatik yüklenmez. Proje yalnız veri taşıyabilir; executable plugin kurulumu ayrı .hattplug güven zincirinden geçer.

Plugin state migration, core project migration’dan ayrıdır ve ilgili plugin tarafından versioned migrator ile yönetilir. Core yalnız container bütünlüğünü korur.

# 8. .hattc Komponent Paket Formatı

.hattc; sembol, footprint, elektriksel metadata, davranış/simülasyon, 3D model referansı, kaynak/lisans ve testleri bir araya getiren sürümlü component package’dır. Fiziksel olarak ZIP-compatible container önerilir; paket açıldığında keyfi kod çalıştırılmaz.

IRF730.hattc

├── manifest.json

├── identity.json

├── pins.json

├── symbols/

│   └── default.json

├── footprints/

│   └── TO-220AB.json

├── electrical/

│   └── ratings.json

├── behaviour/

│   └── model.json

├── simulation/

│   ├── mapping.json

│   └── model.lib            (lisans uygunsa)

├── models3d/

│   └── package.step         (lisans uygunsa)

├── tests/

│   └── validation.json

└── provenance/

└── sources.json

## 8.1 Component capability modeli

Komponent “tam/eksik” boolean ile değerlendirilmez. Capability flag/metadata kullanılır:

| Capability | Örnek durum |
| --- | --- |
| symbol | Zorunlu olabilir; şematik kullanım için |
| footprint | PCB’ye atanmayacak logical-only sembolde opsiyonel |
| erc_metadata | Pin yönü/power türleri varsa |
| electrical_ratings | Datasheet limitleri varsa |
| simulation | Yok / basic / verified / external |
| 3d_model | Opsiyonel |
| provenance | İçe aktarılan ve official paketlerde zorunlu |
| tests | Official/verified component için zorunlu |

## 8.2 Component revision

Bir component düzenlendiğinde eski revision sessizce mutasyona uğramamalıdır; yeni revision oluşur.

Project lock eski revision’ı referanslayabilir.

Pin numbering veya footprint pad mapping değişikliği breaking değişiklik olarak işaretlenir.

Component diff UI; pin, footprint, electrical, simulation ve provenance değişikliklerini ayrı göstermelidir.

# 9. Komponent Runtime ve Davranış Modelleri

Bütün entegreleri ayrı C++ sınıfı olarak kodlamak yasaktır. Runtime az sayıda genel model türünü çalıştırır; component package bu modellerin verisini taşır. Özel native model ancak açık gerekçeyle ve ayrı güvenlik sınırıyla kullanılabilir.

| Model türü | Kullanım | V0/V1 |
| --- | --- | --- |
| BlackBox | Şema/PCB/ERC var; simülasyon yok | Zorunlu |
| Primitive | R/C/L/diode/BJT/MOSF temel modeller | Zorunlu |
| LogicExpression | AND/NAND/MUX gibi kombinasyonel dijital | Önerilen |
| TruthTable | Küçük dijital IC | Önerilen |
| StateMachine | Counter/latch/shift-register | V1 |
| CompositeSchematic | İç içe primitive/logic blokları | V1 |
| SPICE Model/Subckt | Analog/mixed-signal | Zorunlu adapter |
| IBIS | I/O signal integrity modelleri | Sonraki sürüm |
| Firmware/Emulator | MCU/peripheral execution | Kapsam dışı ilk sürüm |
| NativePlugin | Özel yüksek karmaşıklık | Varsayılan kapalı |

## 9.1 Composite component

Kullanıcının “dikdörtgen çiz → pin ekle → içine gir → gerekli logic/komponentleri bağla” fikri CompositeSchematic olarak desteklenebilir. Ancak bu, bütün IC’ler için zorunlu yöntem değildir. İç şema yalnız component behaviour modeli olarak kullanılıyorsa dış proje hiyerarşisinden ayrıdır.

External pins

│

┌──▼─────────────────────────────┐

│ Composite Behaviour Sheet      │

│  [NAND]  [Latch]  [Comparator] │

│      └──────┬──────────┘       │

└─────────────┼──────────────────┘

▼

External outputs

## 9.2 Runtime sözleşmesi

struct ComponentRuntimeContext;

struct PinValue;

class IBehaviourModel {

public:

virtual ~IBehaviourModel() = default;

virtual ModelCapabilities capabilities() const = 0;

virtual Result<void> initialize(ComponentRuntimeContext&) = 0;

virtual Result<void> onInputChanged(PinId, const PinValue&) = 0;

virtual Result<void> advance(TimeSpan dt) = 0;

virtual PinValue readOutput(PinId) const = 0;

};

Kural — Bu interface örnektir; isimler değişebilir. Fakat UI’nın doğrudan component behaviour çalıştırması veya her part için derlenen C++ sınıfı üretmesi kabul edilmez.

# 10. Component Studio Gereksinimleri

Component Studio yalnız çizim editörü değil, komponentin bütün yaşam döngüsünü yöneten araçtır.

| Sekme | Fonksiyon |
| --- | --- |
| Identity | Üretici, MPN, family, açıklama, alias, datasheet referansı |
| Pins | Number/name/type/domain/visibility/inversion/power metadata |
| Symbol | Multi-unit grafik, pin yerleşimi, anchors, text fields |
| Package/Footprint | Parametrik generator veya manuel footprint |
| Electrical | Absolute max, recommended, typical, timing/thermal metadata |
| Behaviour | Black-box / primitive / logic / FSM / composite seçimi |
| Simulation | SPICE/IBIS mapping, external model URI/hash |
| 3D | STEP/WRL asset ve transform |
| Sources & License | Kaynak, revizyon, lisans, attribution, redistribution policy |
| Tests | Pin-pad mapping, model tests, geometry checks |
| Diff/History | Revision karşılaştırma ve fork lineage |

## 10.1 Kullanıcı akışları

1.  Create blank component → identity/pin/symbol/footprint → validate → Save Local.

2.  Clone/Fork existing component (örn. CH340 → CH340G) → değişen alanları düzenle → diff → new component ID/revision.

3.  Import KiCad → preview mapping → normalize → warnings → save .hattc.

4.  Project-local edit → “detach/fork” → global library etkilenmeden proje özel component.

5.  Publish (gelecekte) → license/provenance gate → automated tests → community/official workflow.

## 10.2 Parametrik footprint generator

DIP/SOIC/TSSOP/QFN/QFP/SOT/TO/axial/radial/chip gibi ailelerde footprint mümkün olduğunca generator + parametre olarak üretilecektir. Kullanıcının her pad’i elle çizmesi ana yol değildir.

Generator girdileri datasheet ölçüleri ve hedef land-pattern standardına göre açık alanlardır.

Generated footprint sonradan “detach to manual” yapılabilir; generator provenance kaybolmaz.

Pad number uniqueness, courtyard, mask/paste, drill, annular ring gibi kontroller deterministiktir.

Footprint generator sonuçları golden testlerle doğrulanır.

# 11. Seed Library Stratejisi

Başlangıç kütüphanesinin amacı katalog yarışı değil, tipik öğrenme/prototip/temel güç/logic projelerini HattEDA dışına çıkmadan tamamlatmaktır. Kalite sayının önündedir.

| Grup | Önerilen ilk hedef | Simülasyon yaklaşımı |
| --- | --- | --- |
| Pasifler | R/C/L, pot, switch, connector temel generic aileler | Primitive |
| Diyot/BJT/MOSF | Yaygın generic + seçili gerçek MPN’ler | Primitive/SPICE |
| Logic | 74HC/4000 serisinden yüksek kullanım parçaları | Logic/FSM |
| Analog | 555, LM358/324, comparator, regulator vb. | SPICE/behaviour |
| Power | Yaygın regulator/MOSF/driver örnekleri | SPICE veya black-box + ratings |
| MCU/interface/sensor | Sembol+footprint+ERC odaklı seçili parçalar | Başlangıçta black-box olabilir |

Başlangıç ölçütü — “1000 component var” tek başına başarı kriteri değildir. Örneğin 200 çok iyi doğrulanmış/simüle edilebilir parça + 800 doğru sembol/footprint/ERC komponenti, 1000 belirsiz modelden daha değerlidir.

## 11.1 Seed component acceptance

Pin sayısı ve isimleri kaynakla eşleşir.

Symbol pin ile package pad mapping doğrulanır.

Footprint ölçüleri kaynağa/standard generator’a bağlıdır.

Power/ground ve temel pin electrical type metadata girilidir.

Simulation mevcut deniyorsa smoke test ve beklenen davranış testi vardır.

Kaynak ve lisans metadata mevcuttur.

Component paketi schema validator’dan sıfır error ile geçer.

# 12. KiCad Import ve Normalizasyon

KiCad importu, HattEDA’nın ilk büyük kaldıraçlarından biridir. Kullanıcı HattEDA library’de olmayan parçayı kendi KiCad kaynaklarından içeri alabilmelidir. HattEDA runtime KiCad dosyasını doğrudan kullanmamalıdır.

KiCad source

│

├─ .kicad_sym / symbol directory

├─ .kicad_mod / footprint

└─ 3D model reference (varsa)

│

▼

Parser DTO

│

▼

Normalization Layer

│

▼

Hatt Component IR

│

Validators

│

▼

Preview/Diff

│

▼

.hattc

## 12.1 Importer kuralları

Parser kaynak formatı bilir; component-domain KiCad syntax bilmez.

Unsupported KiCad özelliği sessizce atılmaz. Import report’ta “dropped/approximated” olarak gösterilir.

Pin numbers, pin names, unit/alternate representations, hidden pins ve properties korunabildiği ölçüde korunur.

Footprint layer/pad/shape/drill/zone özellikleri canonical modele map edilir.

Import edilen component otomatik olarak “HattEDA Verified” statüsü almaz.

Import preview; symbol ve footprint’i görsel olarak, mapping’i tablo olarak gösterir.

KiCad source hash + path/URI + source license/provenance metadata tutulur.

## 12.2 Round-trip hedefi

İlk hedef KiCad → HattEDA’dır. HattEDA → KiCad export ancak HattEDA’nın özellik kaybını açıkça raporlayabildiği aşamada eklenmelidir. “Round-trip kusursuz” iddiası acceptance test olmadan yapılmaz.

# 13. Şematik Editörü Gereksinimleri

## 13.1 Minimum nesne modeli

SymbolInstance, PinEndpoint, WireSegment/Polyline, Junction, Net, NetLabel, GlobalLabel, PowerSymbol, NoConnect, Text/Graphic, Sheet, SheetPin.

Connectivity geometriye bakarak her frame yeniden hesaplanmamalı; açık net graph oluşturulmalıdır.

Wire crossing ile junction semantiği ayrıdır.

Pin endpoint ve wire vertex’ler grid/snap sistemine uyumlu olur.

Hierarchy ilk sürümde tam özellikli olmak zorunda değildir ancak format modeli ileride hierarchical sheets’i kırmadan desteklemelidir.

## 13.2 Editör davranışı

Pan/zoom, box select, additive/subtractive select, move, rotate, mirror, copy/paste, duplicate, delete.

Wire drawing’da 45/90 derece modları opsiyonel; free-angle seçeneği mimariyi kırmamalıdır.

Reference annotation ayrı servis olmalıdır; UI’dan doğrudan string artırımı yapılmaz.

Property edit multi-select desteklemelidir.

Her mutation UndoCommand/transaction üretir.

Copy/paste stable ID’leri çoğaltmaz; yeni instance ID üretir ancak source component revision korunur.

## 13.3 Hierarchy ve reusable blocks

Proje hiyerarşisi ile Component Composite Behaviour aynı şey değildir. Proje hiyerarşisi tasarım organizasyonu ve reusable subcircuits içindir; component behaviour bir library komponentinin iç davranışını temsil eder. İki sistem ortak primitive’ler kullanabilir fakat dosya/namespace sınırları ayrıdır.

# 14. PCB Editörü Gereksinimleri

## 14.1 Minimum domain

Board, LayerStack, BoardOutline, FootprintInstance, Pad, TrackSegment/Arc, Via, Zone, Keepout, Net, Graphic, Text, Dimension, DesignRules.

Layer kimliği kullanıcıya görünen isimden bağımsız stable enum/id olmalıdır.

Copper geometry net-aware olmalıdır.

FootprintInstance source component revision + footprint revision taşır.

Board ile schematic bağlantısı stable instance IDs üzerinden yapılır; yalnız reference designator üzerinden değil.

## 14.2 Route ve placement

Manual interactive routing ilk hedeftir; autorouter ilk sürüm için zorunlu değildir.

Ratsnest/net highlights derived data’dır; proje dosyasının canonical truth’u değildir.

Clearance preview ve DRC route sırasında incremental çalışabilir.

Grid ve snap pad center, track endpoint ve via center için tutarlı olmalıdır.

Footprint rotate/flip işlemleri pad numbering ve layer semantics’i bozmamalıdır.

## 14.3 Board edge ve üretim geometri

Board outline kapalı ve üretilebilir contour olarak doğrulanmalıdır. Self-intersection, açık contour, sıfır uzunluk segmentleri ve duplicate edges DRC/geometry validation’a girmelidir.

# 15. ERC, DRC ve Doğrulama Motorları

## 15.1 ERC

| Kontrol | Örnek |
| --- | --- |
| Pin type conflict | output-output, power_out-power_out |
| Unconnected required pin | Zorunlu input/power pin boş |
| No-connect contradiction | NC işaretli pin aslında bağlı |
| Power domain | power_in kaynağı yok |
| Duplicate reference | İki instance U1 |
| Footprint missing | PCB’ye gidecek componentte footprint yok |
| Pin-pad mismatch | Sembol pin 7 ama footprintte pad 7 yok |
| Voltage rule (ileride) | Net voltage, pin rating’i aşıyor |

## 15.2 DRC

Copper clearance, track width, via/drill limits, annular ring, edge clearance.

Unconnected nets, short circuits, duplicate/overlapping pads, invalid layer use.

Board outline validity.

Courtyard overlap opsiyonel severity.

Mask/paste rule checks.

Rule engine net class / layer / object override hiyerarşisine açık olmalıdır.

## 15.3 Severity ve waiver

Her issue unique rule_id, severity (error/warning/info), object refs, location ve açıklama taşır. Kullanıcı waiver oluşturabiliyorsa waiver proje içinde rule_id + object IDs + gerekçe + timestamp ile kaydedilir. “Ignore all” biçiminde görünmez global durum kullanılmaz.

# 16. Simülasyon Mimarisi

Simülasyon HattEDA’nın domaininden adapter ile ayrılmalıdır. İlk analog backend için ngspice gibi olgun motorla entegrasyon, kendi analog çözücümüzü yazmaktan daha düşük risklidir. Backend değiştirilebilir olmalıdır.

Schematic/Component Models

│

▼

Simulation IR / Netlist

│

▼

ISimulationBackend

├── NgspiceBackend

├── DigitalEventBackend

└── FutureBackends

│

▼

Results / Waveforms / Diagnostics

## 16.1 ISimulationBackend

Backend discovery/capabilities.

Compile/prepare netlist.

Run transient/DC/AC gibi desteklenen analizler.

Cancellation ve timeout.

Structured diagnostic: source component/pin/net ile ilişkilendirilebilir hata.

Results typed channels/units ile döner; UI log parse ederek veri üretmez.

## 16.2 Simülasyon doğruluk seviyeleri

| Seviye | Anlam |
| --- | --- |
| none | Simülasyon yok; component yine şema/PCB’de geçerli |
| basic | Generic davranış / yaklaşık model |
| vendor | Üretici modeli bağlı |
| verified | HattEDA test senaryolarından geçmiş model |
| external | Model kullanıcı tarafından sağlanıyor; redistribution yok |

Kritik — Simulation=none olan CH340G gibi bir parça geçersiz değildir. Bu ayrım seed library büyümesini simülasyon darboğazından korur.

# 17. CAM, Üretim Çıktıları ve BOM

## 17.1 Üretim çıktıları

Gerber X2/uygun modern Gerber export.

Excellon drill output.

Board fabrication drawing için ileride PDF/SVG/DXF export.

Pick-and-place/centroid ve BOM CSV sonraki üretim akışının temelidir.

Export bir snapshot/build artefact olarak project revision/hash ile ilişkilendirilebilir.

## 17.2 CAM profile

Üretim ayarları proje içinde profil olarak saklanmalıdır. “Son exportta kullandığım ayarı hatırla” kullanıcı makinesine gizli preference olarak bırakılmamalıdır; proje yeniden açıldığında üretim setup yeniden üretilebilir olmalıdır.

## 17.3 BOM

BOM satırı yalnız reference/value değil; component identity, MPN, manufacturer, quantity, footprint, DNP, substitution group taşıyabilir.

Generic component ile actual manufacturer part seçimi ayrılmalıdır.

Project-level purchasing override library component’i mutasyona uğratmamalıdır.

# 18. Parça İkamesi / Uyumluluk Motoru

“Bu devredeki MOSFET bende yok, IRF730 kullansam ne olur?” sorusu yalnız part-to-part karşılaştırma değildir. Nihai hedef candidate part’ı devrenin gerçek çalışma koşullarıyla karşılaştırmaktır.

Original Part + Candidate Part + Circuit Requirements

│

▼

Compatibility Engine

│

┌────────────┼────────────┐

▼            ▼            ▼

Hard limits   Performance   Physical fit

V/I/T         Rds/Qg/etc.   package/pinout

│            │            │

└────────────┼────────────┘

▼

Structured verdict

## 18.1 V1 temel karşılaştırma

Pin count/pin function compatibility.

Package/footprint compatibility.

Absolute maximum voltage/current/power/temperature.

Temel önemli parametreler sınıfa göre (MOSFET: VDS/VGS/ID/RDSon/Qg; opamp: supply/input range/output swing/bandwidth vb.).

Unknown veri “uygun” sayılmaz; confidence/unknown olarak raporlanır.

## 18.2 Gelecekte circuit-aware analiz

Net voltajları, yük akımı, switching frequency, gate drive, thermal assumptions ve simulation sonuçlarıyla candidate margin hesaplanabilir. AI bu motorun sonuçlarını açıklar; karar mantığını tek başına LLM üretmez.

# 19. UI/UX ve Masaüstü Uygulama Kabuğu

## 19.1 Ana kabuk ve çalışma alanları

Ana pencere MainShell, QMainWindow tabanlıdır; central area WorkspaceHost tarafından yönetilir.

Mergen — kullanıcıya görünen Schematic & Simulation birincil workspace adıdır. Core sınıf/namespace adlarında “Mergen” zorunlu değildir.

Kayra — kullanıcıya görünen PCB, CAD & CAM birincil workspace adıdır. Core sınıf/namespace adlarında “Kayra” zorunlu değildir.

Tool Workspace Host — üçüncü, dinamik çalışma alanıdır. Gerber Viewer, detailed simulation report, fatal-error report, CNC Controller ve plugin-provided workspaceler burada açılıp kapanabilir.

Project Explorer, Library Browser, Properties/Inspector, Layers/Appearance, Issues ve Output/Console gibi ikincil yüzeyler dock panel olarak yönetilir.

Workspace ve tool tablarının yaşam döngüsünü WorkspaceManager yönetir; feature kodu central widget’ı doğrudan değiştiremez.

Workspace kimlikleri stable string/ID’dir; kullanıcıya görünen ad lokalize/markalı olabilir.

Status bar; grid, snap, coordinates, units, active layer/mode ve background job durumunu gösterir.

## 19.2 Üç-ekran modeli ve Tool Workspace Host

Mergen ve Kayra kalıcı primary workspacelerdir. Kullanıcı proje boyunca aralarında doğrudan geçiş yapabilmelidir.

Tool Workspace Host normalde kapalı/boş olabilir; ilk tool açıldığında görünür, son tool kapandığında gizlenebilir.

Tool Workspace Host birden fazla tool/editor sekmesini taşıyabilir: Gerber Viewer, Simulation Result, Fatal Error Detail, CNC Controller vb.

Simulation Diagnostics özet paneli dock olabilir; kullanıcı bir hataya çift tıkladığında ayrıntılı rapor Tool Workspace Host içinde açılabilir.

Global docklar workspace’e göre visibility profile kullanabilir; Mergen’de Library/Simulation, Kayra’da Layers/DRC gibi farklı varsayılanlar mümkündür.

Workspace layout state kullanıcı profiline kaydedilir; bozuk/plugin eksik layout durumunda Safe Layout / Reset Layout seçeneği bulunur.

## 19.3 Etkileşim, command ve layout kuralları

Modal dialog mümkün olduğunca azaltılır; property inspector, dock ve tool workspace tabanlı akış tercih edilir.

Keyboard shortcuts ve menü/toolbar action’ları merkezi CommandRegistry’den gelir; widget veya plugin kendi gizli global shortcut setini yaratmaz.

Plugin ve feature kodu QMainWindow’a doğrudan menü/dock/toolbar eklemez; ContributionRegistry üzerinden kayıt yapar. Host ownership ve cleanup sağlar.

QMainWindow dock/toolbar state’i versioned profile key ile persist edilir. Plugin kaybolduğunda layout restore işlemi fail-safe davranır ve kalan UI açılır.

## 19.4 Kullanılabilirlik ve görsel davranış

High DPI ve farklı scale factor’lar test edilir.

Klavye ile temel menü/komut erişimi korunur; workspace switch komutları da CommandRegistry içindedir.

Renk tek bilgi taşıyıcısı olmaz; ERC/DRC/simulation severity icon ve text ile de gösterilir.

Dark/light theme render geometri veya manufacturing export renklerini değiştirmemelidir.

Plugin paneli yüklenemediğinde tüm uygulamanın UI restore işlemi çökmez; placeholder/error card ve disable seçeneği gösterilir.

# 20. Kalıcılık, Autosave, Recovery ve Migration

## 20.1 Autosave

Autosave configurable interval + significant-change trigger kullanabilir.

Recovery snapshot ana proje dosyasından ayrıdır.

Uygulama normal kapandığında stale recovery temizlenir.

Crash sonrası kullanıcıya timestamp ve fark özeti gösterilir; sessiz overwrite yapılmaz.

## 20.2 Migration

Her format migration fonksiyonu from_version → to_version olarak ayrı test edilir.

Original dosya migration öncesi backup edilebilir veya new-file save yapılır.

Downgrade otomatik varsayılmaz.

Migration sırasında unsupported semantik varsa fail + açıklama; veri kaybıyla “başarılı” dönülmez.

Agent schema alanı eklediğinde migration ve schema testleri de eklemek zorundadır.

# 21. Plugin SDK, Extension Host ve Adapter Mimarisi

Plugin desteği HattEDA için birinci sınıf mimari gereksinimdir. Amaç yalnız importer/simulator eklemek değil; güvenilir pluginlerin programa yeni workspace, editor/viewer, dock panel, inspector, command, toolbar/menu katkısı ve kontrollü tool/device servisi ekleyebilmesidir. Mergen/Kayra core workspaceleri kalıcıdır; üçüncü taraf özellikler Extension Host üzerinden katkı verir.

| Extension point | Örnek | Host sözleşmesi / güvenlik |
| --- | --- | --- |
| WorkspaceProvider | CNC Controller, calculator, plugin tool | Tool Workspace Host içinde host-owned lifecycle ile QWidget üretir. |
| EditorProvider | Gerber Viewer, report/waveform viewer | Central tool/editor tab; document/snapshot API kullanır. |
| DockPanelProvider | Simulation Diagnostics, Serial Console | Host QDockWidget shell’ini oluşturur; plugin yalnız content widget/factory sağlar. |
| InspectorProvider | Özel component/device properties | Selection DTO alır; mutation Command/Service API üzerinden. |
| CommandProvider | Menu/toolbar/shortcut komutları | CommandRegistry’ye stable command_id ile kayıt; doğrudan global shortcut yok. |
| Importer / Exporter | KiCad, özel CAM formatı | Normalize DTO veya read-only snapshot; core modeli doğrudan mutate etmez. |
| SimulationBackend | ngspice / future backend | Adapter boundary; process/library isolation ve cancellation. |
| ToolService / DeviceService | CNC, serial, USB, machine control | Out-of-process tercih; açık permission + fail-safe disconnect. |
| ComponentSource / AI Tool | Local/cloud catalog, future datasheet tool | Typed DTO + provenance; direct DB/project mutation yok. |

Native plugin politikası — Plugin desteği ertelenmeyecektir. Trusted UI pluginleri, HattEDA Plugin SDK ile derlenen native Qt/C++ pluginleri olabilir ve QPluginLoader/Q_PLUGIN_METADATA üzerinden yüklenebilir. Native plugin aynı process/address-space içinde çalıştığı için yalnız trusted/compatible pluginlere izin verilir; plugin manifesti yükleme öncesi API sürümü, HattEDA sürüm aralığı, platform, mimari ve ABI tag açısından doğrulanır. Riskli network/process/USB/serial/CNC servisleri mümkün olduğunda ayrı process’te çalışır. V1’de güvenilir hot-unload garantisi yoktur; enable/disable/install/uninstall restart gerektirebilir.

## 21.1 Plugin hedefleri ve sınırlar

Plugin API core domain’in iç sınıflarını expose etmez; stable service/DTO/command sözleşmeleri expose eder.

Plugin sistemi .hattc komponent paketlerinden TAMAMEN ayrıdır. Component package executable code içermez; plugin executable olabilir.

First-party optional araçların (ör. Gerber Viewer veya örnek CNC UI) mümkün olduğunca aynı contribution API’yi kullanması önerilir; böylece public API gerçek ürünle dogfood edilir.

Plugin core dosya formatını sessizce değiştiremez. Persistent plugin verisi namespaced extension state olarak saklanır.

## 21.2 Plugin türleri

Native UI Plugin: HattEDA ile aynı process’te çalışan Qt/C++ plugin. Workspace/editor/dock/command contribution sağlayabilir. Trusted kabul edilir.

Adapter Plugin: importer/exporter/simulation/component-source gibi sınırlı interface uygular; mümkünse UI bağımlılığı taşımaz.

Tool Plugin: UI katkısı + ayrı ToolService process kombinasyonu. CNC controller gibi donanım erişimi gereken özellikler için ÖNERİLEN modeldir.

Built-in Plugin: HattEDA ile dağıtılan fakat extension API üzerinden kayıt olan first-party modül; compatibility riski yoktur fakat aynı lifecycle kurallarını izler.

## 21.3 .hattplug plugin paket formatı

ExampleCnc.hattplug   (ZIP/installer container)

├── manifest.json

├── bin/

│   └── win-x64/hatt-cnc-plugin.dll

├── service/

│   └── win-x64/hatt-cnc-service.exe    (opsiyonel)

├── resources/

│   └── icons/...

├── licenses/

│   └── THIRD_PARTY_NOTICES.txt

└── signature.json                      (production channel için)

.hattplug doğrudan ZIP içinden execute edilmez. Installer/PluginManager önce manifest, hash/signature, compatibility ve permissions kontrolü yapar; sonra kontrollü plugin dizinine kurar.

plugin_id reverse-DNS benzeri globally-stable string olmalıdır (ör. com.hatteda.cnc veya com.vendor.toolname).

Manifest; plugin version, plugin_api_version, minimum/maximum HattEDA version, platform/arch, abi_tag, entry binary, contributions, permissions, vendor, license ve restart requirement alanlarını taşımalıdır.

## 21.4 Plugin keşif ve yaşam döngüsü

DISCOVER → VALIDATE MANIFEST → COMPATIBILITY CHECK → TRUST/PERMISSION CHECK

→ LOAD → REGISTER CONTRIBUTIONS → ACTIVATE (gerektiğinde)

→ DEACTIVATE → UNREGISTER → UNLOAD/RESTART

Host startup sırasında plugin dizinlerini tarar; binary instantiate edilmeden önce metadata/manifest doğrulanır.

Registration transactionaldır. initialize/register sırasında hata olursa pluginin kısmi menü/dock/command artıkları bırakılmaz.

Pluginin ürettiği QObject/QWidget nesnelerinin ownership sözleşmesi API’de açık tanımlanır. Host kapatmadan/unload denemeden önce canlı contribution nesnelerini kapatır.

V1’de hot reload geliştirme gereksinimi değildir. Native plugin güncellemesi veya devre dışı bırakılması restart isteyebilir.

## 21.5 UI contribution sözleşmesi

WorkspaceProvider tüm ekranı kaplayan/ana iş akışı olan tool UI üretir ve Tool Workspace Host’a tab olarak eklenir.

EditorProvider belirli bir document/result görüntüler; ör. Gerber Viewer veya waveform/report viewer.

DockPanelProvider yalnız panel içeriğini sağlar. QDockWidget creation, stable objectName, placement ve persistence host sorumluluğundadır.

Menu/toolbar katkıları doğrudan QAction yerleştirmek yerine command_id + placement descriptor ile yapılır. Aynı command menü, toolbar, palette ve shortcut’tan çağrılabilir.

Pluginin kendi modal top-level window açması mümkün olsa da ana UX için önerilmez; host-managed workspace/dock tercih edilir.

## 21.6 Host servisleri ve proje mutasyonu

Plugin, mutable SchematicDocument/BoardDocument pointer’ı alamaz. Okuma için immutable snapshot/query DTO; yazma için CommandService/Transaction API kullanır.

Her plugin komutu undo/redo politikasını açıklar. Kullanıcı projesini değiştiren komutlar core Command/Transaction zincirine katılmak ZORUNDADIR.

ProjectService, SelectionService, CommandService, NotificationService, JobService, UnitService, ThemeService ve LoggingService HostContext üzerinden capability olarak sunulabilir.

Servis locator’ın kontrolsüz global singleton’a dönüşmesi yasaktır; plugin yalnız manifest/API’de izin verilen host capability’lerini alır.

## 21.7 Permissions ve trust modeli

Önerilen izinler: project.read, project.write, component.read, component.write, filesystem.user_selected, filesystem.project, network, serial, usb, process.spawn, machine.control.

machine.control, process.spawn, serial/usb ve unrestricted network yüksek risklidir; kurulum/ilk kullanımda açık kullanıcı onayı ve UI badge gerekir.

Bir native plugin teknik olarak process içi yetkilere sahiptir; permission modeli güvenlik sandbox’ı olduğu iddiasında bulunmaz. Native plugin yalnız trusted code içindir. Gerçek izolasyon gereken iş out-of-process tool service’e taşınır.

Project dosyası plugin kurulumunu veya permission grant’i otomatik tetikleyemez.

## 21.8 CNC / donanım tool modeli

CNC Controller örneğinde UI native plugin olabilir; serial/USB/motion protocol işlemleri ayrı hatt-tool-service process’inde çalıştırılması ÖNERİLİR.

IPC typed/versioned message contract kullanır. UI process crash olsa bile service güvenli stop/disconnect politikasına sahip olmalıdır; service crash uygulamayı düşürmemelidir.

Machine-control pluginleri emergency stop, connection loss, timeout ve command acknowledgement durumlarını ürün seviyesinde ele almalıdır. HattEDA core gerçek-time motion controller olarak varsayılmamalıdır.

Plugin CAM/toolpath verisini read-only snapshot olarak almalı; makineye gönderim ayrı kullanıcı eylemi ve permission gerektirmelidir.

## 21.9 ABI, API sürümü ve compatibility

plugin_api_version semantic veya açık integer ABI/API revision olarak pinlenir. Breaking interface değişikliği plugin API major/revision artışı gerektirir.

Native plugin manifesti abi_tag taşır: HattEDA plugin ABI + compiler/toolchain + Qt major/minor policy + architecture. Uyuşmayan binary load edilmez.

Public C++ interface’lerde STL container/exception/allocator ABI’sına aşırı bağımlılık azaltılmalıdır; uzun vadede daha stabil C ABI veya process RPC katmanı değerlendirilebilir.

Plugin SDK headerları version control/release artefact olarak yayımlanır; sample plugin CI’da her supported build ile derlenir.

## 21.10 Plugin layout ve user profile persistence

Dock/workspace layout proje dosyasından ziyade kullanıcı profile/workspace layout store içinde tutulmalıdır; proje yalnız açık document/tool state gibi proje-semantik veriyi taşır.

QMainWindow saveState/restoreState kullanılabilir; state key HattEDA UI layout version ile namespaced olmalıdır.

Plugin kaldırıldığında stale dock/workspace IDs restore sürecini bozmaz. Safe Mode; third-party pluginleri load etmeden uygulamayı açabilmelidir.

## 21.11 Örnek Plugin API sözleşmesi

class IHattPlugin {

public:

virtual ~IHattPlugin() = default;

virtual PluginInfo info() const = 0;

virtual Result<void> initialize(IHostContext& host) = 0;

virtual void shutdown() noexcept = 0;

};

class IWorkspaceProvider {

public:

virtual WorkspaceDescriptor descriptor() const = 0;

virtual QWidget* createWorkspace(const WorkspaceOpenContext&, QWidget* parent) = 0;

};

class IDockPanelProvider {

public:

virtual DockPanelDescriptor descriptor() const = 0;

virtual QWidget* createContent(const DockOpenContext&, QWidget* parent) = 0;

};

## 21.12 Plugin MVP kabul kriterleri

Sample plugin core source değiştirmeden yeni command + menu/toolbar action + dock panel ekleyebilir.

İkinci sample plugin Tool Workspace Host içinde yeni workspace/editor açabilir ve kapatabilir.

Plugin disable edildiğinde sonraki açılışta katkıları yoktur; layout restore çökmez.

Uyumsuz api_version/abi_tag plugin binary instantiate edilmeden reddedilir ve anlaşılır hata gösterilir.

Plugin proje mutasyonu yaptığında undo/redo çalışır; doğrudan domain pointer mutation yolu public API’da yoktur.

Mock CNC ToolService ayrı process’te bağlanır, disconnect/crash senaryosu HattEDA’yı çökertmez.

# 22. Gelecekte AI/LLM Mimarisi

AI ürünün foundation katmanı değildir. Ürün traction kazandığında, yüksek API maliyeti ve general-purpose model yetersizlikleri nedeniyle domain-özel küçük model + tool orchestration yaklaşımı değerlendirilecektir.

## 22.1 AI’nın gerçek rolü

Kullanıcının niyetini sınıflandırmak ve doğru elektronik tool’u çağırmak.

Datasheet içinde doğru sayfa/tablo/mechanical drawing adayını bulmak.

Pin table / ratings / package dimensions için candidate extraction üretmek.

Mevcut component’ten varyant/fork önerisi çıkarmak.

Part substitution sonuçlarını açıklamak.

Component Studio’yu otomatik doldurmak; doğrudan “verified” publish etmemek.

## 22.2 Mechanical drawing problemi

Bir PDF’in mekanik çizimini anlamak yalnız LLM metin okuma problemi değildir. Uzun vadede pipeline aşağıdaki gibi olmalıdır:

PDF / Datasheet

│

├─ Document layout / page classifier

├─ OCR/text/table extractor (gerektiğinde)

├─ Vision dimension candidate detector

│

▼

Structured package dimensions

│

▼

Deterministic footprint generator

│

▼

Geometry + rule validators

│

▼

Human preview / correction

│

▼

.hattc candidate

## 22.3 Güven modeli

LLM output = untrusted proposal.

Her extracted değerin source page/region/revision provenance’i bulunmalıdır.

Geometri generator deterministiktir; LLM pad koordinatlarını keyfi üretmez.

AI oluşturduğu component’i official library’ye tek başına yayınlayamaz.

Kullanıcı düzeltmeleri gelecekte eğitim/iyileştirme datası olabilir; açık consent ve privacy politikası gerekir.

# 23. Güvenlik ve Güvenilmeyen Veri

.hatt/.hattc ZIP parse edilirken path traversal (../), absolute paths ve symlink saldırıları engellenir.

Decompression bomb için toplam açılmış boyut, dosya sayısı ve compression ratio limitleri uygulanır.

JSON/schema parse için size/depth limitleri olur.

Component package script/executable içeremez veya çalıştırılamaz.

Harici SPICE/model dosyaları backend’e aktarılmadan önce izin verilen syntax/command yüzeyi değerlendirilir; backend sandbox/process isolation tercih edilir.

Import edilen 3D modeller/assetler doğrudan code path veya shell command’e dönüşmez.

File open/import asla shell interpolation kullanmaz.

Crash logları proje içeriğini varsayılan olarak upload etmez.

.hattc ve .hatt proje payload’u executable plugin olarak yorumlanamaz. Plugin binary yalnız kurulu plugin dizininden, PluginManager güven zinciri üzerinden yüklenir.

Unsigned/local-development native plugin desteği yalnız açık Developer Mode altında olabilir; production varsayılanında kullanıcıya trust kaynağı gösterilir.

Plugin kaynaklı crash başlangıçta tespit edilebiliyorsa Safe Mode üçüncü taraf pluginleri devre dışı açma seçeneği sunar.

Out-of-process tool service IPC mesaj boyutu, rate, timeout ve protocol version sınırlarına tabidir.

## 23.1 Trust seviyeleri

| Kaynak | Trust |
| --- | --- |
| HattEDA built-in verified | Yüksek; yine runtime validation |
| HattEDA community | Orta/düşük; kullanıcıya badge |
| User local | Kullanıcı kontrollü; doğrulanmamış olabilir |
| Imported KiCad | Kaynağa bağlı; HattEDA verified değildir |
| AI generated future | Düşük; validation + review zorunlu |

# 24. Lisans ve Uyumluluk Stratejisi

Hukuki not — Bu bölüm mühendislik gereksinimidir; hukuki görüş değildir. Release öncesinde güncel lisans metinleri hukuk danışmanı tarafından teyit edilmelidir.

## 24.1 Qt

Qt, ticari ve açık kaynak lisans seçenekleri sunar. Proprietary ürün LGPL koşullarına uygun şekilde mümkün olabilir; ancak modül bazında lisans kontrolü, dynamic linking/relinking ve kullanıcı hakları gibi yükümlülükler vardır. Ticari Qt lisansı ayrı alternatiftir. HattEDA release pipeline hangi Qt modüllerinin kullanıldığını SBOM ile takip etmelidir.

Resmi referans: Qt — Obligations of the GPL and LGPL

## 24.2 KiCad library verisi

KiCad’in resmi symbol/footprint library’leri CC-BY-SA 4.0 + özel istisna ile lisanslanır. Resmi metin, library verisinin kapalı/ticari elektronik tasarımlarda kullanılmasının tasarımı CC-BY-SA yapmadığını; fakat library veya parçalarının bir library collection olarak yeniden dağıtımında aynı lisans/attribution koşullarının devam ettiğini belirtir. Bu nedenle HattEDA’nın önerilen başlangıç stratejisi: KiCad library’yi proprietary official library gibi paketlememek; kullanıcı tarafı importer ile normalize etmek ve provenance/lisansı .hattc içine taşımaktır.

Resmi referans: KiCad Footprints LICENSE.md

## 24.3 ngspice

ngspice temel lisansını “new BSD” olarak tanımlar; bazı kod bölümlerinde başka uyumlu lisanslar bulunabilir. Kullanılan build/dependency seti release öncesi COPYING/SBOM üzerinden kontrol edilmelidir.

Resmi referans: ngspice FAQ — Legal issues

## 24.4 License metadata gereksinimi

Her third-party dependency için SPDX identifier mümkünse tutulur.

Her imported component source/license/provenance taşır.

“redistribution”: allowed/conditional/unknown/disallowed benzeri policy metadata bulunabilir; bu hukuki hüküm değil, ürün gate bilgisidir.

Official library publish pipeline license_unknown paketleri kabul etmez.

SBOM build artefact olarak üretilir.

Agent yeni dependency eklerse lisans kaydı ve ADR olmadan merge edilmez.

# 25. Gizlilik, Telemetri ve Çevrimdışı Çalışma

Projeler varsayılan olarak yereldir. Cloud zorunlu değildir.

Telemetri varsa opt-in veya açık privacy policy ile minimum veri prensibine göre tasarlanır.

Crash report varsayılan olarak şematik/PCB içeriğini içermez; log redaction uygulanır.

Future AI local model çalışabiliyorsa kullanıcı IP’si cihazdan çıkmadan komponent üretimi yapılabilir.

Cloud AI özelliği eklenirse proje/datasheet upload sınırları ve retention açıkça gösterilir.

Enterprise/offline mode mimari olarak engellenmemelidir.

# 26. Performans Hedefleri

Aşağıdaki sayılar başlangıç engineering budget’ıdır; gerçek benchmark sonucu ADR ile güncellenebilir. Agent performans regresyonunu “erken optimizasyon” diyerek görmezden gelemez.

| Alan | Başlangıç hedefi |
| --- | --- |
| UI input latency | Tipik edit işleminde < 50 ms hissedilen gecikme |
| Viewport | Tipik sahnede 60 FPS hedef; ağır sahnede etkileşim sırasında progressive quality kabul |
| Project open | Orta büyüklükte proje için saniyeler mertebesi; benchmark fixture tanımlanmalı |
| Schematic scale | En az birkaç bin symbol instance test fixture |
| PCB scale | On binlerce primitive ve geniş ratsnest/DRC fixture |
| Import | Büyük library dosyasında progress + cancel; UI block yok |
| DRC | Incremental + full run ayrı; full run background |
| Memory | Asset cache ve undo history limit/eviction stratejisi |

## 26.1 Profiling

Benchmark fixture’lar source control altında tutulur.

Geometry/spatial index, serialization, DRC ve render frame süreleri ölçülebilir olmalıdır.

Performance-critical değişiklikte before/after ölçümü PR açıklamasına eklenir.

# 27. Test Stratejisi ve Kalite Kapıları

## 27.1 Test piramidi

| Test türü | Örnek |
| --- | --- |
| Unit | Geometri, unit conversion, pin rules, ID, parser helpers |
| Property-based | Transform round-trip, serialize-deserialize invariants |
| Schema | Valid/invalid .hatt/.hattc fixtures |
| Golden | Footprint generator, import normalize output, Gerber snapshots |
| Integration | Create schematic → PCB → save/reopen |
| Migration | vN fixture → vN+1 exact expectations |
| Fuzz | ZIP/JSON/import parser |
| UI smoke | Open app, create project, place component, save |
| Performance | Large fixture open/render/DRC budgets |

## 27.2 Definition of Done

Feature code compile olur.

İlgili unit/integration testler eklenir ve geçer.

Dosya formatına dokunulduysa schema + migration + fixture güncellenir.

Yeni dependency varsa license/SBOM + ADR güncellenir.

UI özelliğinde keyboard/undo/error states test edilir.

Importer değişikliğinde en az bir real-world fixture ve unsupported-case fixture eklenir.

Bug fix regression testi olmadan “done” değildir.

Build logunda yeni warning bırakılmaz.

# 28. CI/CD ve Sürümleme

Primary CI: Windows x64 Debug + Release build/test. İkinci aşamada Linux build ile portability korunur.

CMake Presets local ve CI aynı build graph’ını kullanır.

CI adımları: format check → static analysis → unit → integration → schema/golden → package smoke.

Release build reproducibility için dependency versions lock/pin edilir.

Application SemVer ve file-format version birbirinden bağımsız tutulur.

Nightly/dev build ile stable release channel ayrılır.

Crash symbols ve build ID üretilir.

Installer/updater ilk MVP’den sonra eklenebilir; updater proje format migration’ı ile aynı şey değildir.

# 29. Kod Standartları ve Hata Yönetimi

## 29.1 C++ kuralları

RAII ve value semantics tercih edilir. Ownership belirsiz raw pointer kullanılmaz.

QObject yalnız Qt lifecycle/signal-slot gerektiğinde kullanılır; her domain class QObject yapılmaz.

Business logic slot/event handler içine gömülmez.

Global mutable singleton state yasaktır; service lifetime composition root’tan yönetilir.

Domain API’da QString zorunlu değildir; boundary kararı tutarlı uygulanır. Encoding UTF-8 canonical olmalıdır.

Exceptions stratejisi tek tip olmalıdır. Recoverable parse/validation hataları structured Result/Error ile döner.

Error mesajı yalnız string değildir: code + context object IDs + user-facing message ayrılabilir.

Log seviyeleri ve category’ler merkezi tanımlanır; printf/qDebug dağınıklığı bırakılmaz.

## 29.2 Dependency rules

Agent “işi kolaylaştırmak” için dependency ekleyemez; önce mevcut Qt/STL çözümü değerlendirilir.

Yeni dependency ADR, lisans kaydı, pinned version ve abstraction boundary gerektirir.

Header-only olması lisans/güvenlik incelemesini ortadan kaldırmaz.

## 29.3 ADR

Mimari karar kayıtları /docs/adr altında numaralandırılır. Örnek: ADR-0001 Qt UI shell, ADR-0002 internal units, ADR-0003 archive format, ADR-0004 simulation backend. Coding agent mevcut ADR’yi tersine çeviremez; yeni ADR önerir.

# 30. Yol Haritası ve Kabul Kriterleri

| Faz | Teslim | Exit kriteri |
| --- | --- | --- |
| Faz 0 — Foundation | CMake/CI, domain IDs, units, geometry, command/undo, logging, Result/Error, MainShell/QMainWindow, WorkspaceHost, CommandRegistry, PluginHost skeleton | App shell açılır; Mergen/Kayra switch skeleton çalışır; sample dock contribution yüklenir; unit tests; domain UI’ya bağlı değildir. |
| Faz 1 — Formats + Component Core | .hatt/.hattc v1, serializer, schema validator, Component Studio skeleton, .hattplug manifest/discovery ve Plugin SDK sample | Blank component round-trip; incompatible sample plugin pre-load aşamasında reddedilir; compatible sample plugin command/dock kaydeder. |
| Faz 2 — Schematic MVP | symbol placement, wire/net graph, labels, ERC basic, save/reopen | Basit 555/logic devresi çizilir; ERC çalışır; undo/redo tam. |
| Faz 3 — PCB MVP | footprint placement, net transfer, tracks/vias, board outline, DRC basic | Şemadan board oluştur; route; DRC; kaydet/reopen. |
| Faz 4 — Library Ecosystem | seed library, parametric generators, KiCad importer, component preview | Olmayan KiCad component import edilip .hattc olarak projede kullanılır. |
| Faz 5 — Simulation + CAM | ngspice adapter, waveform UI basic, Gerber/Excellon, BOM, Gerber Viewer üzerinden Tool Workspace Host dogfood | Seçili analog devre simüle edilir; fabrication package alınır; Gerber Viewer dinamik tool workspace olarak açılır/kapanır. |
| Faz 6 — Production hardening | autosave/recovery, migration, fuzzing, installer, performance, docs, plugin safe mode/compatibility suite | Beta proje crash sonrası kurtarılır; migration/import güvenilir; bozuk/uyumsuz plugin uygulamanın açılmasını engellemez. |
| Faz 7 — Community/Cloud (opsiyonel) | publish/revision/trust/verified workflows | Local/Community/Official ayrımı gerçek backend ile. |
| Faz 8 — Hatt Intelligence | small LLM + document/vision tools + deterministic generators | AI’sız ürün aynen çalışmaya devam eder; AI yalnız hızlandırır. |

## 30.1 MVP’nin “bitti” sayılması için

Yeni kullanıcı temel bir devreyi şemadan PCB’ye taşıyabilir.

Kütüphanede olmayan en az bir KiCad component’i import ederek kullanabilir.

Proje kapanıp açıldığında ID/net/component revision bütünlüğü korunur.

ERC/DRC temel hataları yakalar.

En az bir SPICE simülasyon örneği uçtan uca çalışır.

Gerber/Drill export alınır ve golden fixture ile regresyon korunur.

Crash/recovery ve migration testleri vardır.

AI veya cloud kapalıyken yukarıdaki her şey çalışır.

Mergen ve Kayra arasında proje durumu kaybolmadan geçiş yapılır.

Tool Workspace Host Gerber Viewer benzeri built-in bir tool’u açıp kapatır ve birden fazla tool tabını yönetebilir.

Örnek third-party plugin core source değiştirmeden bir command, dock panel ve tool workspace katkısı sağlar.

Uyumsuz plugin uygulamayı çökertmeden reddedilir; Safe Mode üçüncü taraf pluginleri load etmeden açılabilir.

# 31. Agent Uygulama Talimatları

Bu bölüm agent için emir niteliğindedir — Vibe coding sırasında her coding agent göreve başlamadan önce bu bölüm ile ilgili ADR/format dosyalarını okumalıdır. “Ben daha iyi biliyorum” gerekçesiyle temel sözleşmeyi sessizce değiştiremez.

## 31.1 Göreve başlama sırası

1.  İlgili issue/feature kapsamını oku; kapsam dışını not et.

2.  /docs/architecture ve ilgili /docs/adr kayıtlarını oku.

3.  Dokunulacak CMake targets ve bağımlılık yönlerini kontrol et.

4.  İlgili test/fixture’ları çalıştır; başlangıç baseline’ını kaydet.

5.  Değişiklik format/domain sözleşmesini etkiliyorsa koddan önce ADR/schema değişiklik önerisi çıkar.

6.  En küçük vertical slice’ı uygula.

7.  Unit + integration/regression testlerini ekle.

8.  Formatter/static analysis/tests çalıştır.

9.  Format/golden değişikliklerini diff ile incele.

10.  PR/commit açıklamasında davranış değişikliği, risk ve test sonuçlarını yaz.

## 31.2 Agentların yapması YASAK olanlar

.hatt/.hattc alanlarını “gerekli oldu” diye sessizce değiştirmek.

File format version artırmadan breaking serialization değişikliği yapmak.

Domain mantığını QWidget/QML event handler içine taşımak.

KiCad parser DTO’sunu doğrudan project-domain nesnesi gibi kullanmak.

Her IC için yeni C++ class üretmek.

Component içine çalıştırılabilir arbitrary script eklemek.

Simulation yok diye component’i geçersiz saymak.

Floating point koordinatı persistent canonical geometri yapmak.

Undo/redo bypass eden UI mutation yapmak.

Testi kaldırarak build’i yeşil yapmak.

Test fixture’ı gerçek bug’ı gizleyecek şekilde değiştirmek.

License incelemesi olmadan third-party dependency veya library asset eklemek.

Network çağrısını domain/core katmanına gömmek.

Proje verisini telemetry/crash servisine varsayılan upload etmek.

Compiler warning’i blanket disable etmek.

“temporary” global singleton bırakmak.

Feature kodundan doğrudan QMainWindow::addDockWidget/addToolBar/menuBar mutation yapmak; ContributionRegistry bypass etmek.

Plugin API veya permission enum’unu version/ADR/compatibility test olmadan değiştirmek.

Plugin’e mutable core domain pointer vermek veya undo/redo bypass eden mutation API expose etmek.

Plugin persistent state’i core project JSON top-level alanlarına serpiştirmek; namespaced extensions alanını bypass etmek.

Proje içinden veya internetten gelen binary plugin’i otomatik kurmak/yüklemek.

Native plugin permission modelini gerçek security sandbox gibi varsaymak; riskli kod için process isolation gereksinimini göz ardı etmek.

## 31.3 Değişiklik çıktısı şablonu

Feature: <isim>

Scope: <ne yapıldı / ne yapılmadı>

Architecture impact: <targets/interfaces>

Format impact: none | additive | migration required

License impact: none | dependency/source added

Tests added: <liste>

Commands run: <build/test/analysis>

Known limitations: <liste>

Follow-up: <issue IDs>

## 31.4 Agent için kök prompt önerisi

You are implementing HattEDA under HATT-SPEC-0001.

Treat architecture, file formats, IDs, units, importer boundaries, undo/redo,

license provenance and tests as contracts, not suggestions.

Do not introduce a new dependency, file-format field, cross-layer dependency,

or persistent representation without checking the relevant ADR/schema.

Keep business logic out of UI code. Use WorkspaceHost/ContributionRegistry for UI extension points. Do not expose mutable domain internals to plugins. Never make AI/cloud a requirement.

For every behavior change, add or update tests. If a requirement conflicts

with the existing specification, stop implementation and propose an ADR

instead of silently changing the architecture.

# 32. İlk Geliştirme Backlog’u

| ID | İş |
| --- | --- |
| HATT-001 | Bootstrap CMake + Qt desktop shell + CI |
| HATT-002 | core-foundation IDs, Result/Error, logging |
| HATT-003 | Fixed-point units and geometry primitives |
| HATT-004 | Command/Undo transaction framework |
| HATT-005 | .hatt archive reader/writer + manifest schema |
| HATT-006 | .hattc archive reader/writer + manifest schema |
| HATT-007 | Component domain model + pin/electrical enums |
| HATT-008 | Symbol geometry model + renderer abstraction |
| HATT-009 | Footprint/pad domain model |
| HATT-010 | Component Studio blank create/edit/save |
| HATT-011 | Project component lock + embedded component support |
| HATT-012 | Schematic document/net graph MVP |
| HATT-013 | Schematic viewport placement/select/move/wire |
| HATT-014 | ERC basic rule engine |
| HATT-015 | PCB board/layer/footprint domain |
| HATT-016 | PCB viewport placement + tracks/vias |
| HATT-017 | DRC basic rule engine |
| HATT-018 | Parametric DIP/SOIC/SMD chip footprint generators |
| HATT-019 | KiCad symbol parser + normalization |
| HATT-020 | KiCad footprint parser + normalization |
| HATT-021 | Import preview + warnings + .hattc save |
| HATT-022 | Seed library pipeline + component validation CLI |
| HATT-023 | Simulation API + ngspice adapter spike |
| HATT-024 | Waveform/result data model |
| HATT-025 | Gerber/Excellon exporter MVP |
| HATT-026 | Autosave/recovery |
| HATT-027 | Format migration framework |
| HATT-028 | Fuzz harness for .hatt/.hattc/importers |
| HATT-029 | Performance benchmark fixtures |
| HATT-030 | Release SBOM/license report |
| HATT-031 | MainShell WorkspaceHost + Mergen/Kayra primary workspace switch |
| HATT-032 | .hattplug manifest schema + plugin discovery/compatibility preflight |
| HATT-033 | Plugin API + ContributionRegistry (command/workspace/editor/dock/inspector) |
| HATT-034 | Trusted native Qt plugin loader + sample plugin + ABI tag check |
| HATT-035 | Tool Workspace Host dynamic tabs + lifecycle + close/restore |
| HATT-036 | Dock contribution host + layout persistence + Safe Layout |
| HATT-037 | Plugin project extension state under .hatt/extensions + migration contract |
| HATT-038 | Out-of-process ToolService IPC + permission model + mock service |
| HATT-039 | Gerber Viewer as built-in tool contribution / Tool Workspace dogfood |
| HATT-040 | CNC Controller reference plugin skeleton with mock device backend |
| HATT-041 | Plugin safe mode + crash attribution + compatibility integration suite |

Backlog kuralı — HATT-001–010 ve HATT-031–037 tamamlanmadan AI/LLM özelliği açılmamalıdır. HATT-001–006 tamamlanmadan şematik UI kendi özel save formatını yazmamalıdır. Plugin katkıları HATT-033 öncesinde doğrudan MainWindow mutation ile geçici olarak bile uygulanmamalıdır.

# 33. Risk Kaydı

| ID | Risk | Etki | Azaltım |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Library kapsamı büyür, core gecikir | Yüksek | Seed scope + KiCad importer önce; component count KPI değildir. |
| R2 | Vibe coding mimari drift | Çok yüksek | Spec + ADR + CMake boundaries + tests + agent rules. |
| R3 | Dosya formatı erken kırılır | Yüksek | Schema/version/migration ilk günden. |
| R4 | PCB geometri/render performansı | Yüksek | Fixed units + spatial index + benchmark fixture. |
| R5 | Import verisi yanlış ama sessiz | Yüksek | Preview + unsupported report + provenance + validators. |
| R6 | Simulation scope patlar | Yüksek | Backend adapter; simulation optional; MCU emulation non-goal. |
| R7 | Lisans/asset riski | Yüksek | No bundled KiCad library by default; license metadata + SBOM + legal review. |
| R8 | AI yanlış footprint üretir | Gelecek/Yüksek | AI proposal only; deterministic generator/validator + human review. |
| R9 | Qt lisans/commercial plan belirsizliği | Orta | Module/license inventory + counsel; commercial option budgeted. |
| R10 | Tek platforma kilitlenme | Orta | Windows-first fakat core UI-independent; Linux CI later. |
| R11 | Native plugin ABI/Qt/toolchain uyumsuzluğu | Yüksek | Preflight manifest + abi_tag + pinned SDK/toolchain + sample plugin CI; process RPC uzun vadeli stabil sınır. |
| R12 | Plugin UI doğrudan core’a bağlanır, mimari drift oluşur | Çok yüksek | ContributionRegistry + HostContext + immutable snapshot/CommandService; code review/agent rules. |
| R13 | CNC/device plugin hatası uygulamayı veya makineyi etkiler | Çok yüksek | Out-of-process service, explicit permissions, timeout/disconnect/fail-safe, mock/hardware-in-loop tests. |

# Ek A — .hatt manifest örneği

{

"format": "hatt-project",

"format_version": 1,

"project_id": "01J...",

"name": "PWM Fan Controller",

"created_with": { "app": "HattEDA", "version": "0.1.0" },

"created_at": "2026-09-12T14:00:00Z",

"modified_at": "2026-09-12T15:00:00Z",

"minimum_reader": "0.1.0",

"documents": {

"schematic_root": "schematic/root.json",

"pcb": "pcb/board.json"

},

"component_lock": "components/lock.json",

"features": ["schematic-v1", "pcb-v1"]

}

# Ek B — .hattc manifest örneği

{

"format": "hatt-component",

"format_version": 1,

"component_id": "01J...",

"revision_id": "sha256:...",

"identity": "identity.json",

"pins": "pins.json",

"symbols": ["symbols/default.json"],

"footprints": ["footprints/TO-220AB.json"],

"capabilities": {

"erc": true,

"electrical_ratings": true,

"simulation": "vendor",

"model3d": false

},

"provenance": "provenance/sources.json",

"tests": ["tests/validation.json"]

}

# Ek C — Önerilen temel pin tipleri

| PinElectricalType | Açıklama |
| --- | --- |
| Passive | R/C/L veya yönsüz bağlantı |
| Input | Dijital/analog input |
| Output | Aktif output |
| Bidirectional | I/O |
| TriState | Üç durumlu output/I/O |
| OpenCollector | Open collector |
| OpenDrain | Open drain |
| PowerIn | Besleme alan pin |
| PowerOut | Besleme sağlayan pin |
| NoConnect | Fiziksel pin var ama bağlanmamalı |
| NotSpecified | Bilinmeyen / import edilemeyen; warning için |

PinElectricalType ile “domain” (analog/digital/power/RF vb.) ayrı alanlar olmalıdır; tek enum ile her şeyi kodlamaya çalışma.

# Ek D — Application service sınırı örneği

class ProjectService {

public:

Result<ProjectId> createProject(const CreateProjectRequest&);

Result<void> openProject(const std::filesystem::path&);

Result<void> saveProject(ProjectId);

};

class ComponentImportService {

public:

Result<ImportPreview> inspect(const ImportSource&);

Result<ComponentPackage> normalize(const ImportPreview&, const ImportOptions&);

ValidationReport validate(const ComponentPackage&) const;

Result<void> saveHattc(const ComponentPackage&, const std::filesystem::path&);

};

UI yalnız bu tür use-case servislerini çağırır; archive/JSON/KiCad parser ayrıntılarını bilmez.

# Ek E — Library katmanları ve statüler

| Katman | Tanım | Varsayılan trust |
| --- | --- | --- |
| Built-in/Official | HattEDA release veya server tarafından doğrulanmış component | Verified |
| Community | Kullanıcı yayınlı paket | Unverified/Community |
| Local User Library | Kullanıcının cihazındaki component | Local |
| Project Embedded | Belirli projeye gömülü revision | Pinned |
| Imported | Harici formattan normalize edilmiş paket | Imported |
| AI Candidate (future) | AI/tool chain üretmiş ancak review edilmemiş | Candidate |

# Ek F — Release ve Feature Kontrol Listeleri

## F.1 Yeni persistent alan ekleme

Schema güncellendi mi?

Format version/backward compatibility etkisi değerlendirildi mi?

Migration gerekiyor mu?

Unknown-field davranışı tanımlı mı?

Serialize/deserialize round-trip testi var mı?

Golden fixture güncellendi mi?

Dokümantasyon/ADR güncellendi mi?

## F.2 Yeni importer desteği

Kaynak lisansı kaydedildi mi?

Parser ve normalization ayrıldı mı?

Unsupported özellik raporu var mı?

Malformed input testleri var mı?

Path/size güvenlik limitleri var mı?

Preview kullanıcıya kayıpları gösteriyor mu?

Output .hattc schema validator’dan geçiyor mu?

## F.3 Yeni component simulation

Pin mapping açık mı?

Model source/license/provenance var mı?

Smoke test var mı?

En az bir expected waveform/state testi var mı?

Model yokken component fallback davranışı tanımlı mı?

Simulation backend error UI’ya structured geliyor mu?

## F.4 Üretime çıkmadan önce

Format migration suite geçiyor.

Autosave/recovery testleri geçiyor.

Gerber/Excellon golden sonuçları incelendi.

SBOM ve third-party notices üretildi.

Qt/KiCad/ngspice ve kullanılan diğer bağımlılıkların güncel lisans incelemesi tamamlandı.

Crash telemetry/privacy davranışı dokümante.

Temel benchmark bütçeleri içinde.

En az bir gerçek kullanıcı projesi uçtan uca aç/kaydet/export testinden geçti.

# Ek G — .hattplug Manifest ve Plugin API Örneği

{

"format": "hatt-plugin",

"manifest_version": 1,

"plugin_id": "com.example.cnc",

"name": "Example CNC Controller",

"version": "0.1.0",

"plugin_api_version": 1,

"hatteda": { "min": "0.2.0", "max_exclusive": "0.3.0" },

"platform": "windows",

"arch": "x86_64",

"abi_tag": "hatt-plugin-abi1-msvc-qt6-win-x64",

"entry": "bin/win-x64/hatt-cnc-plugin.dll",

"contributions": ["workspace", "dock", "command"],

"permissions": ["project.read", "serial", "machine.control"],

"restart_required": true,

"vendor": "Example Vendor",

"license": "Proprietary"

}

Manifest yalnız örnektir; JSON Schema ayrı /schemas/hattplug altında canonical tanım olmalıdır.

Production package manifest ve binaries için cryptographic hash/signature zinciri desteklemelidir; signature tasarımı ayrı ADR ister.

Plugin API public headerları /sdk/hatt-plugin-sdk altında paketlenir. API kullanan sample plugin CI’da build edilir ve smoke-test edilir.

# Kaynak Notları

Bu spesifikasyonun çoğu HattEDA için alınmış ürün/mimari kararlardır. Lisansla ilgili güncel dış iddialar için aşağıdaki resmi kaynaklar release öncesinde yeniden kontrol edilmelidir:

Qt Open Source LGPL Obligations

Qt 6 Licensing Documentation

KiCad Official Footprints LICENSE.md

KiCad Official Symbols repository

ngspice FAQ / Legal issues

Son mimari cümle — HattEDA’nın ilk ürünü “AI ile komponent üreten EDA” değil; kendi kararlı component/project formatına sahip, yaygın parçalarla çalışan, KiCad’den eksik parçayı içeri alabilen, şema→PCB→doğrulama→üretim zincirini kuran bir EDA olmalıdır. AI daha sonra bu sağlam omurgaya bağlanan yüksek kaldıraçlı araçtır.

Qt QPluginLoader — runtime plugin loading and metadata

Qt <QtPlugin> — Q_PLUGIN_METADATA / Q_DECLARE_INTERFACE

Qt QMainWindow — central widget, toolbars, dock widgets, saveState/restoreState

Qt QDockWidget — dockable/floating tool panels